DE LO PRESENCIAL A LO DIGITAL ETAPA 9

TURNO:Todos

Materia:Proyecto Informático

Curso:  5to Año

Semana: Del 21-10-20 al 26-10-20

Profesora:Amante, MargaritaCurso:5° Div: 1°  E-mail:margaritadlevalle72@gmail.com Turno: Mañana

Responder las tareas al correo del docente según el turno, curso y fecha de presentación.

Datos a completar por el alumno APELLIDO Y NOMBRE: CURSO: DIVISIÓN: TURNO: E-MAIL: TELÉFONO: (SEÑALAR: FIJO O MÓVIL)

Trabajo Practico Integrador N°9

Formulación y Evaluación de Proyectos

Introducción

Paraquelagestión yejecucióndeunproyectotenganunas garantíasdeéxito,esimportantequetener	claroquéesunproyectoysuspeculiaridadestantoensuplanteamiento	como en su gestión.

1 | ¿Qué es un Proyecto?

Aunque	son muchas las definicionesdeproyectoquepodríandarse,aquíseseleccionantres,complementariasuna conotra, para poder analizarlas:

“Proceso único que conlleva un conjunto de actividades planificadas, ejecutadas y evaluadas que, con recursos humanos, técnicos y financieros finitos, trata de obtener unos objetivos en un plazo determinado, con un comienzo y un fin claramente identificables”.

“Conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de detectar necesidades o resolver problemas”.

“Secuencia única y tecnológicamente determinada de actividades, generalmente no repetitiva, que supone la coordinación de múltiples recursos (personas, materiales y financieros) para alcanzar unos objetivos claramente definidos en un tiempo y con unos costes determinados”.

En las definiciones aportadas se ve que aparecen elementos	que pueden resaltarse como elementos básicos detodo

Proyecto:

Logro de unos objetivos o resultados.

Actividades y/o plan de trabajo.

Recursos o elementos necesarios.

Tiempo.

Coste y recursos financieros.

Intención de modificar algo: resolución de un problema, cobertura de necesidades…

2 | Objetivos del Proyecto

Unavez	queestáclarala	definiciónde proyecto, es	necesarioplantearparaquésirveunproyecto o por	quéllevarloacabo;es decir, quéobjetivospersiguesu	realización.

Para darrespuestaaestaspreguntas,sepuededecirqueun	proyectorespondebásicamentea	cuatroobjetivos,reflejadosalgunosdeellosenlasdefinicionesdeproyectoaportadas:

  - Conseguir un resultado final.

Elprimerobjetivoeselresultadofinaldelproyecto,	esdecir,	laobra	quesequiererealizar,elobjetoquesequiereproducir	oelservicioque	sequiereprestar;ysuponeelorigenyjustificacióndelmismo,porlo	quese	puedeconsiderarelobjetivomásimportanteysignificativo.Peroconseguir	elobjetivotécniconoes	suficienteporsísolo,sinoque	además	sedeberátenerencuentalosobjetivosquesereflejanacontinuacióndeeste,elplazo	derealizaciónyelcostedel	proyecto,buscandosiempreunequilibrioentrelostreselementos.

  - Buscar un coste económico equilibrado.

Alahoradeplanificaryejecutarunproyecto,siempresedeberátenerencuentaqué	recursoseconómicosvan	asernecesarios,deformaquese	busque	sueficaciayeficiencia. Se trataría	delograrlosobjetivosestablecidos,equilibrandoesa	consecucióndeobjetivos conunarentabilidadeconómicay,ensucaso,socialdelproyecto.Enelcaso de proyectosexternos,elobjetivodecostesueleestar definido ytieneunaimportanciagrande.Normalmenteexisteun contrato o convenio,yelproveedordeberárespetarlootendrádificultadespararevisaralalzaelpresupuesto.Enproyectosinternos es frecuente que el objetivo de coste no figure de	forma explícita,aunqueesconvenienteque	sílohaga.

  - Cumplir un plazo establecido.

Como	se	apuntaba	en	alguna	de	las	definiciones	aportadas,	para	la	realización	de	un	proyecto	se	dispone	de	un	tiempolimitado.	Por	ello	es	importante	realizar	un	cronograma	o	planificación	del	tiempo	adecuado,	además	de	realizar	un	seguimiento	del	tiempo	durante	el	desarrollo	del	proyecto,	buscando	cumplir	el	plazo	previamente	establecido.	Elcumplimiento	de	plazos	es	un	aspecto	al	que	conviene	prestar	atención	durante	el	desarrollo	de	proyectos,	ya	que	es	habitual	que	se	produzcan	desviaciones	sobre	el	tiempo	preestablecido.

  - Satisfacer las necesidades del usuario o cliente.

Este	cuarto	aspecto	es	también	importante,	además	de	los	tres	anteriores,	ya	que	todo	proyecto	responde	a	un	diagnóstico	previo	y	a	unas	necesidades	previamente	identificadas.	Además,	este	elemento	tiene	una	importancia	creciente	hoy	en	día	debido	a	la	introducción	de	la	gestión	con	criterios	de	calidad	en	un	cada	vez	 mayor	 número	 de	 organizaciones.

3 | Características de los Proyectos

ENTIDAD, TAMAÑO Y ALCANCE:	un	proyecto	es	algo	importante	para	la	entidad	bien	porque	requiere	inversionescuantiosas	y/o	bien	porque	está	encaminado	a	producir	un	resultado	de	gran	entidad	y	consecuencias	trascendentes	para	la	empresa	o	para	el	conjunto	de	la	sociedad.

MEDIOS IMPORTANTES, VARIADOS Y CAMBIANTES:	los	proyectos	precisan	a	lo	largo	de	su	ejecución	de	personas	yrecursos	materiales	muy	variados	y	que	además	participan	en	el	mismo	con	distinto	grado	de	implicación	en	cadaactividad	o	fase.	Es	importante	la	gestión	de	estos	medios	para	optimizar	su	aportación	y	también	los	costes	asociados.	En	la gestión	de	los	proyectos	este	es	uno	de	los	puntos	de	mayor	complejidad.

DISCONTINUIDAD:	un	proyecto	tiene	un	comienzo	y	un	final	determinado	y	se	trata	de	un	conjunto	de	actividades	secuenciadas	que	se	ejecuta	una	vez	de	forma	excepcional	y	no	de	manera	repetitiva;	es	decir,	estas	actividades	que	se	han	realizado	en	este	proyecto	van	relacionadas	con	un/os	objetivo/s	concreto/s	para	generar	un	servicio,	un	prototipo,	etc.	Si	el	resultado	es	bueno	y	se	convierten	en	actividades	destinadas	a	que	ese	servicio	o	prototipo	se	transforme	en	un	producto	concreto,	ya	no	estaremos	hablando	de	proyecto	sino	de	un	proceso	de	producción	cíclico.	Por	ello,	el	proyecto	es	discontinuo	porque	una	vez	ejecutado	no	se	repite	de	manera	 continuada.

DINAMISMO Y EVOLUCIÓN:	a	diferencia	de	los	trabajos	continuos,	que	pueden	llegar	a	ser	más	estables	o	rutinarios,	el	proyecto	está	en	constante	movimiento	y	crecimiento	y	ello	requiere	un	gran	dinamismo	y	agilidad	por	parte	de	cuantos	participan	en	él.	En	el	proyecto	se	suceden	hechos	imprevistos,	se	incorporan	nuevos	recursos	o	se	retiran	los	que	ya	hayan	cumplido	su	tarea,	se	terminan	fases,	se	comienzan	nuevas,	etc.	En	definitiva,	se	vive	una	situación	de	inestabilidad	permanente,	con	frecuentes	cambios	y	con	momentos	en	que	se	 requiere	 un	 ritmo	 de	 actividad	 casi	 frenético.

IRREVERSIBILIDAD:	a	lo	largo	de	la	vida	del	proyecto	es	necesario	tomar	muchas	decisiones	para	poder	progresar	y	avanzar.	Estas	decisiones	son	generalmente	irreversibles	o	con	un	grado	de	irreversibilidad	mayor	que	en	una	producción	rutinaria.	En	algunos	casos	es	necesario	dar	marcha	atrás	a	la	decisión	y	esto	acarrea	 importantes	 perjuicios	 económicos	 o	 retraso	 en	 el	 plazo	 de	 ejecución.

INFLUENCIAS EXTERNAS:	es	frecuente,	sobre	todo	en	proyectos	de	gran	envergadura,	que	estén	sometidos	a	influencias	externas	ejercidas	por	el	entorno	social,	político	o	económico.	Estas	presiones	pueden	afectar	al	resultado	del	proyecto	aunque	técnicamente	y	en	su	gestión	 éste	 haya	 sido	 totalmente	 correcto.

RIESGO:	casi	todo	proyecto	implica	riesgos	importantes	que	es	necesario	analizar	para	prevenirlos	y	estar	preparados	para	tomar	medidas	que	permitan	minimizar	el	impacto.	A	veces	se	piensa	solo	en	los	riesgos	derivados	de	las	dificultades	técnicas	pero	hay	que	tener	en	cuenta	otros	factores	de	riesgo:	pérdidas	económicas	producidas	por	retrasos,	averías,	daño	a	la	imagen	de	la	empresa,	consecuencias	sociales,	pérdida	de	clientes,	etc.

4 | Puntos claves de un Proyecto

En	 la	 gestión	 del	 proyecto	 las	 claves	 relacionadas	 son:

Tiene un conjunto único de objetivos y al lograrlo se consuma el proyecto.

Duración limitada y bien definida.

Es imprescindible un jefe/responsable/líder de proyecto.

Cuenta con medios asignados y limitados, es decir, tiene asignado un presupuesto para su desarrollo.

Integra esfuerzos de todos los sectores de la empresa afectados por él.

Es un cambio fundamental en la forma de funcionar de la organización.

5 | Ciclo de vida de un Proyecto

Un	proyecto,	al	igual	que	la	fabricación	de	cualquier	producto	o	la	prestación	de	un	servicio,	pasa	por	un	ciclo	de	vida	 o	 fases de	 desarrollo	 e	 implantación.

El	 ciclo	 de	 proyecto	 sigue	 las	 siguientes	 fases:

DISEÑO: en	esta	fase	se	definen	los	objetivos	del	proyecto,	las	especificaciones	técnicas	del	mismo,	el	alcance.	Por	otro	lado,	se	analiza	la	información	asociada	a	las	posibles	actividades	y	tareas	a	realizar,	es	decir,	se	analiza	la	experiencia	previa	que	exista	sobre	proyectos	similares.

PLANIFICACIÓN:	consiste	en	analizar	los	riesgos	o	problemas	potenciales	que	puedan	surgir,	definir	las	actividades	y	tareas	a	realizar	en	el	proyecto	para	alcanzar	los	objetivos,	determinar	los	recursos	necesarios	y	establecer	un	plan	deseguimiento	del	mismo.	Es	una	fase	importante	ya	que	si	ajustamos	al	máximo	esta	actividad	 tenemos	 más	 garantías	 de	 éxito.

EJECUCIÓN: consiste	en	la	puesta	en	marcha	de	la	planificación	realizada	en	la	fase	anterior.	Esta	fase	combina	la	gestión	y	el	trabajo	técnico	que	hay	que	realizar	para	 alcanzar	 los	 objetivos	 del	 proyecto.

SEGUIMIENTO Y CONTROL:	es	la	aplicación	del	plan	de	seguimiento	establecido	en	la	fase	de	planificación.	¿Por	qué	esta	fase?	Es	difícil,	por	no	decir	imposible,	que	una	planificación	se	ejecute	tal	cual	se	ha	establecido,	por	ello	es	necesario	hacer	un	seguimiento	del	grado	de	realización	de	las	actividades,	de	los	recursos	utilizados,	de	la	evolución	del	presupuesto…	Cuanto	antes	se	detecten	las	desviaciones,	antes	se	podrá	actuar	y	arreglar	los	problemas.	En	ese	caso,	se	deberá	replanificar	e	introducir	las	modificaciones	que	permitan	alcanzar	 los	 objetivos.

EVALUACIÓN Y CIERRE:	es	el	momento	de	hacer	balance	de	los	resultados	alcanzados,	de	valorar	si	se	han	conseguido	los	objetivos	planteados	en	el	proyecto,	y	cerrar	el	proyecto	elaborando	el	informe	final	y	disolviendo	 el	 equipo	 de	 trabajo.

A	continuación	se	presenta	un	diagrama	del	ciclo	de	vida	del	proyecto:

PLANIFICACIÓN

DISEÑO

SI

NO

REPLANIFICACIÓN

MONITORIZACIÓN

PERMANENTE

EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO Y CONTROL

¿DESVIACIONES?

FIN DE PROYECTO

EVALUACIÓN

CIERRE

Gestión del proyecto

Una	buena	planificación	del	proyecto	y	la	definición	acertada	de	los	objetivos	son	fundamentales	para	garantizar	su	 éxito,	 pero	 igualmente	 importante	 es	 la	 gestión	 que	 se	 realiza	 del	 mismo.

1.1 Áreas de conocimiento de la gestión

Son	varias	las	áreas	que	el	líder	o	gestor	de	proyecto	deberá	gestionar	ya	que	intervienen	distintos	elementos	y	abarca	 varias	 dimensiones,	 como	 son:

DIMENSIÓN TÉCNICA:	es	importante	y	necesario	tener	los	conocimientos	técnicos	adecuados	o	suficientes	para	entender	y	resolver	el	problema	(o	proponer	soluciones,	buscar	vías	de	resolución,...),	así	como	para	llevar	a	cabo	el	trabajo	especificado	en	el	proyecto.	De	todas	maneras,	esta	faceta	no	debe	ser	la	imperante	en	la	ejecución	del	proyecto	(por	parte	del	gestor)	ya	que	hay	otras	áreas	que	son	trascendentes	y	de	una	complejidad	 mayor	 en	 su	 gestión.

DIMENSIÓN HUMANA:	según	su	perfil,	las	personas	que	participan	en	los	proyectos,	por	lo	general,	toman	parte	en	unas	actividades	y	no	en	otras.	Esta	casuística	genera	un	entramado	de	relaciones	personales	y,	a	veces,	con	intereses	contrapuestos.	Puede	darse	el	caso	de	que	estas	personas	participen	a	su	vez	en	otros	proyectos,	con	la	complejidad	que	supone	compartir	los	recursos.	También	hay	que	gestionar	la	relación	con	clientes	 y	 proveedores.

DIMENSIÓN ECONÓMICA:	es	importante	hacer	seguimiento	de	esta	variable	para	que	el	proyecto	cumpla	con	el	presupuesto	establecido.	Para	ello	deberemos	controlar	los	gastos	asociados	a	cada	actividad,	así	como	 su	 duración.

DIMENSIÓN GESTORA:	engloba	las	acciones	derivadas	de	las	dimensiones	anteriores,	pero	no	por	ello	es	menos	importante.	De	una	buena	gestión	depende	el	éxito	del	proyecto,	la	resolución	de	los	problemas,	la optimización	 de	 los	 recursos	 y	 el	 control	 del	 presupuesto.

1 .2 Gestor del Proyecto. Competencias y funciones

La	selección	del	líder	o	gestor	del	proyecto	es	un	punto	fundamental	del	cual	el	éxito	del	proyecto	dependerá	en	gran	medida.	Por	ello	es	importante	saber	cuáles	van	a	ser	las	funciones	que	este	líder	debe	ejercer,	así	como	una	serie	de	competencias	básicas	que	están	incluidas	en	el	rol	 de	 gestor	 de	 proyecto.

Son	varias	las	funciones	que	el	gestor	o	líder	del	proyecto	deben	 cumplir.	 Entre	 ellas	 destacan:

Colaborar en la definición de objetivos.

Planificar el proyecto.

Dirigir y coordinar los recursos asignados (humanos y materiales).

Controlar los agentes externos: cliente, proveedores, etc.

Realizar el seguimiento del proyecto.

A su nivel, tomar decisiones para la consecución de los objetivos del proyecto.

Informar sobre el estado del proyecto, sus progresos, logros, problemas y soluciones.

Para	 ello	 debe	 desarrollar	 una	 serie	 de	 competencias	 que	 le	 permitirán	 alcanzar	 el	 éxito	 deseado:

GESTIÓN ORGANIZATIVA Y DE PLANIFICACIÓN:	durante	el	proyecto	no	solo	deberá	realizar	la	planificación	y	su	seguimiento,	sino	que	tendrá	que	organizar	reuniones,	coordinar	el	trabajo	en	equipo,	gestionar	el	 calendario...	 Elementos	 que	 deben	 estar	 en	 la	 planificación	 pero	 que	 hay	 que	 saber	 gestionarlos	 correctamente.

COMUNICACIÓN:	tanto	dentro	del	proyecto	(con	los	miembros	de	su	equipo	y	sus	superiores)	como	fuera,	con	el	cliente	y	los	proveedores.	Una	correcta	comunicación	es	fundamental	para	que	no	se	generen	conflictos	 o	 malentendidos.

NEGOCIACIÓN:	muchos	son	los	elementos	y	momentos	de	negociación.	El	líder	o	gestor	del	proyecto	debe	trabajar	con	clientes,	miembros	de	su	equipo,	etc.	con	el	fin	de	llegar	a	acuerdos,	sobre	el	objetivo	del	proyecto,	 el	 contrato,	 la	 asignación	 de	 tareas,	 etc.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:	son	múltiples	los	problemas	que	surgen	durante	los	proyectos	y	de	diferentes	características	(de	relación,	técnicos,	calidad...).	El	gestor	deberá	identificar	el	problema,	sus	causas	y	establecer	las	alternativas	de	solución	posibles	para	la	toma	de	 decisiones.

EQUIPO:	dinamizar	el	equipo	y	obtener	los	mejores	resultados	del	mismo	es	labor	del	gestor,	y	deberá	desplegar	sus	habilidades	en	esta	área	para	conseguir	que	el	proyecto	se	realice	en	plazo,	coste	y	con	la	calidad	requerida.	 Hay	 que	 crear	 un	 equipo	 fuerte	 y	 unido	 con	 un	 único	 objetivo:	 desarrollar	 el	 proyecto	 con	 éxito.

VISIÓN SISTÉMICA: capacidad	de	ver	lo	general	y	pasar	a	lo	específico.	Es	importante	que	el	gestor	tenga	una	visión	global	del	proyecto	para	que	lo	específico	esté	 supeditado	 a	 la	 globalidad	 del	 proyecto.

TOMA DE DECISIONES: el	proyecto	exige	tomar	decisiones	constantemente	y	de	manera	rápida.	El	proceso	de	toma	de	decisiones	debe	realizarse	con	prontitud	y	seguridad.

TÉCNICAMENTE PREPARADO:	aunque	no	se	sea	un	experto	en	el	tema	(para	ello	tenemos	el	equipo	de	proyecto),	sí	es	importante	tener	conocimiento	de	la	parte	técnica,	ya	que	así	la	planificación	se	realizará	de	manera	 más	 rápida	 y	 certera	 y	 la	 toma	 de	 decisiones	 se	 ejecutará	 también	 con	 más	 criterio.

ORIENTACIÓN HACIA LA CALIDAD Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE:	no	sólo	hay	que	dar	al	cliente	lo	que	necesita,	también	hay	que	hacer	que	sea	consciente	de	que	lo	recibe.	Para	que	la	satisfacción	perdure,	el	sistema	 debe	 tener	 buena	 calidad.

ORIENTACIÓN HACIA LA ACCIÓN:	algunos	jefes	de	proyecto	dilatan	el	proceso	de	toma	de	decisiones	mediante	discusiones	y	estudios,	lo	que	crea	ineficiencia	y	deteriora	 la	 moral	 del	 grupo.

DELEGAR RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:	el	gestor	ha	de	saber	cómo	dirigir	su	atención	a	un	número	relativamente	reducido	de	indicadores	de	rendimiento;	con	ellos	puede	dirigir	el	proyecto,	detectar	problemas	potenciales	a	tiempo,	seleccionar	los	miembros	del	equipo	más	adecuados	y	darles	la	autoridad	y	los	recursos	para	que	adopten	por	sí	mismos	las	medidas	correctoras.

1.3 Diagrama del flujo del Proyecto (lista de control)

Previamente	a	desarrollar	la	lista	de	control	del	proyecto,	es	conveniente	aclarar	que	esta	lista	es	una	herramienta	que	pretende	facilitar	su	elaboración	y	servir	de	guía	para	comprobar	si	se	van	desarrollando	los	diferentes	apartados	 del	 mismo.

Sin	embargo,	hay	que	entender	la	lista	de	control	como	una	herramienta	flexible	y	orientativa,	lo	cual	supone	que	no	en	todos	los	casos	será	necesario	desarrollar	cada	uno	de	los	pasos	que	propone,	ya	que	la	especificidad	de	cada	proyecto	(y	del	ciclo	formativo	en	el	que	se	encuadra)	será	la	que	determine	qué	apartados	y	pasos	se	valora	 conveniente	 seguir	 y	 cuáles	 no.

Por	otro	lado,	como	se	ha	reflejado	en	la	introducción	de	esta	guía,	algunos	equipos	llegarán	a	las	fases	de	diseño	y	planificación,	mientras	que	otros	llegarán	a	la	ejecución	y	evaluación	del	proyecto.	La	utilización	de	toda	o	una	parte	 de	 esta	 lista	 de	 control	dependerán	 de	 esteaspecto.

Actividades:

1.- Leer el texto y realizar una red conceptual

2. Explique qué entiende por los gráficos de las pág. N° 7-8-9